**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 октября 2021 г. № 1637**

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования

Темрюкский район от 14.01.2022 № 7, от 24.01.2022 № 44, от 21.02.2022 № 216, от 21.03.2022 № 339)

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 августа 2020 года № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года», постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 сентября 2021 года № 1444), постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2021 года № 1163 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» с началом реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район С.И. Лулудова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации муниципального образования Темрюкский районот 29 октября 2021 г. № 1637 |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Темрюкский район**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Темрюкский район**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса) |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район (далее – МКУ «ЕСЗ»);управление жилищно-коммунального хозяйства охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Создание лучших условий для привлечения удержания и развития человеческого капитала в части обеспечения инфраструктуры  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере строительства Темрюкского района.2. Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса.3. Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район.4. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.5. Развитие приоритетных для района видов спорта.6. Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года <1> | СЦ – 3 (Ц-8), (Ц-9), (Ц-11) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
2. Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы.
3. Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, завершенных строительством.
4. Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ».
 |
| Проекты и (или) программы | 1. Приоритетный проект «Развитие первичного амбулаторного звена».
2. Приоритетный проект «Строительство водно-спортивной гребной базы».
3. Приоритетный проект «Строительство центра единоборств».
4. Приоритетный проект «Будущее Тамани»
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены, 2022-2024 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | федеральный бюджет | Годы реализации |  | федеральный бюджет |
| 2022  | 210402,1 | 0,0 | 2022  | 210402,1 | 0,0 |
| 2023  | 61672,2 | 0,0 | 2023  | 61672,2 | 0,0 |
| 2024  | 120076,9 | 0,0 | 2024  | 120076,9 | 0,0 |
| Всего | 392151,2 | 0,0 | Всего | 392151,2 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> |
| 2022  | 191156,1 | 0,0 | 2022  | 191156,1 | 0,0 |
| 2023  | 44969,4 | 0,0 | 2023  | 44969,4 | 0,0 |
| 2024  | 103368,6 | 0,0 | 2024  | 103368,6 | 0,0 |
| Всего | 339494,1 | 0,0 | Всего | 339494,1 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительствамуниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> |
| 2022 год  | 191364,1 | 0,0 | 2022 год  | 191364,1 | 0,0 |
| 2023 год | 44969,4 | 0,0 | 2023 год | 44969,4 | 0,0 |
| 2024 год  | 103368,6 | 0,0 | 2024 год  | 103368,6 | 0,0 |
| Всего | 339702,1 | 0,0 | Всего | 339702,1 | 0,0 |
| --------------------------------<1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).<2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.<3> Указывается при наличии указанных расходов. |

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [<1>](#P714) | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный 2020 год <2> | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере строительства» |
| 1.1 | Количество созданных объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, всего, из них: | ед. | 3 | - | 9 | 2 | 2 |
|  | дошкольного образования | - | 2 | 1 | - |
| общего образования | - | 2 | 1 | 1 |
| здравоохранения | - | 2 | - | - |
| физической культуры  | - | 2 | - | 1 |
| инженерной инфраструктуры  | - | 1 | - | - |
| 1.2 | Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ» | шт. | 3 | 1034 | 232 | 232 | 232 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых**

**показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие в сфере строительства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы |
| 1.1. | Количество созданных объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности, всего, из них: | ед. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству строящихся объектов | Данные управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | С нарастающим итогом, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| дошкольного образования |
| общего образования |
| здравоохранения |
| физической культуры  |
| инженерной инфраструктуры  |
| 1.2 | Оказание услуг, предоставляемых МКУ «ЕСЗ» | шт. | Увеличение значений | Суммарное значение по количеству оказанных услуг | Данные МКУ «ЕСЗ» | МКУ «ЕСЗ» | С нарастающим итогом, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| <1> Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.) и срок предоставления данных. |

|  |
| --- |
| 1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ****«Комплексное развитие в сфере строительства»** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель)бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание лучших условий для привлечения удержания и развития человеческого капитала в части обеспечения инфраструктуры |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере строительства Темрюкского района |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 4598,3 | 0,0 | 0,0 | 4598,3 | 0,0 | Выполнение функций органа местного самоуправления - 100 % | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация), заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 4081,1 | 0,0 | 0,0 | 4081,1 | 0,0 |
| 2024 | 4081,1 | 0,0 | 0,0 | 4081,1 | 0,0 |
| Всего | 12760,5 | 0,0 | 0,0 | 12760,5 | 0,0 |
| 1.2 | Задача 1.2 | Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 13865,8 | 0,0 | 0,0 | 13865,8 | 0,0 | Выполнение функций подведомственного учреждения - 100 % | Администрация, МКУ «ЕСЗ» |
| 2023 | 12621,7 | 0,0 | 0,0 | 12621,7 | 0,0 |
| 2024 | 12627,2 | 0,0 | 0,0 | 12627,2 | 0,0 |
| Всего | 39114,7 | 0,0 | 0,0 | 39114,7 | 0,0 |
| 1.3. | Задача 1.3 | Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район |
| 1.3.1 | Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере образования | 1 | 2022 | 312,8 | 0,0 | 0,0 | 312,8 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 312,8 | 0,0 | 0,0 | 312,8 | 0,0 |
| 1.3.2 | Развитие инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов | 1 | 2022 | 469,1 | 0,0 | 0,0 | 469,1 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 469,1 | 0,0 | 0,0 | 469,1 | 0,0 |
| 1.4 | Задача 1.4 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  |
| 1.4.1 | Организация оказания первичной медицинско-санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района, в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие первичного амбулаторного звена»  | 1/3 | 2022 | 54538,5 | 0,0 | 47920,0 | 6618,5 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):2022 – 2;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 54538,5 | 0,0 | 47920,0 | 6618,5 | 0,0 |
| 1.5 | Задача 1.5 | Развитие приоритетных для района видов спорта |
| 1.5.1 | Водно-спортивная гребная база, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Холодова, 15,в рамках реализации приоритетного проекта «Строительство водно-спортивной гребной базы» | 1/3 | 2022 | 61177,1 | 0,0 | 42414,0 | 18763,1 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 61177,1 | 0,0 | 42414,0 | 18763,1 | 0,0 |
| 1.5.2 | Строительство центра единоборств в г. Темрюке в рамках реализации приоритетного проекта «Строительство центра единоборств» | 1/3 | 2022 | 17012,0 | 0,0 | 0,0 | 17012,0 | 0,0 | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0.Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 17012,0 | 0,0 | 0,0 | 17012,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке в рамках приоритетного проекта «Строительство спортивного комплекс с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке» | 1/3 | 2022 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция.Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры(ед.):2022 – 0;2023 – 0;2024 – 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 47500,0 | 0,0 |
| Всего | 47592,0 | 0,0 | 0,0 | 47592,0 | 0,0 |
| 1.6 | Задача 1.6 | Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях |
| 1.6.1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани»  | 1/3 | 2022 | 29095,5 | 0,0 | 0,0 | 29095,5 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция. Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):2022 – 2;2023 – 0;2024 – 0.Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0.Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры(ед.):2022 – 1;2023 – 1;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 60595,5 | 0,0 | 0,0 | 60595,5 | 0,0 |
| 1.6.2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани» | 1/3 | 2022 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция. Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0.Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры(ед.):2022 – 0;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 55868,6 | 0,0 | 0,0 | 55868,6 | 0,0 |
| Всего | 57968,6 | 0,0 | 0,0 | 57968,6 | 0,0 |
| 1.6.3 | Улучшение материально-технической базы детских садов и школ в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани» | 1/3 | 2022 | 27141,0 | 0,0 | 0,0 | 27141,0 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция. Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, завершенных строительством (ед.);2022 – 1;2023 – 1;2024 – 0.Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры(ед.):2022 – 1;2023 – 0;2024 – 0.Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.):2022 – 2;2023 – 0;2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образования администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 13469,4 | 0,0 | 0,0 | 13469,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 40610,4 | 0,0 | 0,0 | 40610,4 | 0,0 |
|  | Итого по приоритетным проектам  |  | 2022 | 191156,1 | 0,0 | 90334,0 | 100822,1 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 44969,4 | 0,0 | 0,0 | 44969,4 | 0,0 |
| 2024 | 103368,6 | 0,0 | 0,0 | 103368,6 | 0,0 |
| Всего | 339494,1 | 0,0 | 90334,0 | 249160,1 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 210402,1 | 0,0 | 90334,0 | 120068,1 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 61672,2 | 0,0 | 0,0 | 61672,2 | 0,0 |
| 2024 | 120076,9 | 0,0 | 0,0 | 120076,9 | 0,0 |
| Всего | 392151,2 | 0,0 | 90334,0 | 301817,2 | 0,0 |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3».Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. |

 »;

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район» (далее – Порядок).

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год;

по согласованию с участниками муниципальной программы осуществляет подготовку предложений по внесению изменений в план реализации муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Механизм взаимодействия координатора муниципальной программы с участниками муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком.

Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов