АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА

по результатам проведения контрольных мероприятий

по проверке использования средств бюджетов поселений,

выделенных на реализацию муниципальных целевых программ

по освещению и газификации в 2013 году

На основании запроса  прокурора Темрюкского района в период с 22.01.2014 по 12.03.2014 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район проведены четыре контрольных мероприятия по проверке использования средств бюджетов Таманского и Новотаманского сельских поселений, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ по освещению и газификации в 2013 году.

В ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:

1. Установлено неправомерное расходование средств бюджетов поселений на общую сумму 182,8 тыс. руб., а также  неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 39,8 тыс. руб.

2. Отмечено, что муниципальные программы разработаны с отклонениями от требований действующих в поселениях Порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, не содержат конкретных измеримых результатов реализации мероприятий программ по годам (целевые индикаторы), в связи с чем  проверить эффективность реализации программ в 2013 году не представилось возможным.

3. В нарушение статей 86, 174.2 Бюджетного кодекса РФ утвержденные решениями о бюджете объемы средств на реализацию Программ в 2013 году не соответствовали суммам, установленным паспортами Программ.

4. Произведено строительство сетей наружного освещения на опорах, не принадлежащих муниципальному образованию. При этом договорные отношения с собственником опор не оформлены. В связи с чем Контрольно-счетной палатой отмечено, что в силу статьи 304 Гражданского кодекса РФ собственник может потребовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, поэтому до оформления в установленном порядке договорных отношений сельское поселение несет определенный риск исполнения возможного требования собственника опор  об устранении его нарушенного права.

5. В нарушение пункта 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ проектная документация на выполнение работ по строительству газопровода и (или) реконструкции объектов уличного освещения  не прошла государственную экспертизу.

6. В нарушение статьи 314 Гражданского кодекса РФ, условий заключенных договоров (контрактов) администрациями поселений не соблюдены сроки оплаты за выполненные работы (услуги), что могло повлечь за собой взыскание  неустойки и убытков с администраций поселений. Риски предъявления неустойки и убытков в силу ст.196 Гражданского кодекса РФ сохраняются в течение трех лет с момента нарушения порядка расчетов по договорам (контрактам).

7. В нарушение пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, хозяйственные операции приняты к бюджетному учету не в момент поступления акта выполненных работ,  а гораздо позже, что искажает данные бюджетного учета и отчетности.

По итогам проведенных контрольных мероприятий составлены  акты и внесены соответствующие представления в адрес глав сельских поселений.              О проведении мероприятий проинформированы председатели Советов поселений.  Во исполнение Соглашения о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район и прокуратурой Темрюкского района копии отчетов о проведенных контрольных мероприятиях переданы в прокуратуру Темрюкского района.