**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 6 ноября 2015 г. № 806**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»** Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования

Темрюкский район от 25.12.2015 №969, от 25.03.2016 №265, от 25.08.2016 №700, от 29.09.2016 №824, от 03.11.2016 №1075, от 14.11.2016 №1128, от 27.12.2016 №1505, от 26.01.2017 №116, от 22.03.2017 №418, от 21.04.2017 №702, от 25.05.2017 №940, от 19.10.2017 № 1709, от 23.11.2017 № 1853, от 26.12.2017 №2054, от 25.01.2018 №57, от 15.03.2018 №257, от 24.05.2018 №595, от 13.06.2018 №687, от 04.07.2018 №793, от 24.09.2018 №1246)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 августа 2015 года № 618 «Об утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном образовании Темрюкский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства» (прилагается).

2. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию указанных мероприятий программы.

1. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Е.П. Пронько.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  Темрюкский район  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»** | |
|  | |
| Координатор муниципальной программы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район  Муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Темрюкский район (далее - МБУ «ЕСЗ») |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства, строительства объектов инженерной, социальной инфраструктуры, выполнение муниципального задания |
| Подпрограммы муниципальной  программы | Не предусмотрены |
| Задачи муниципальной программы | Организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район |
| «Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество введенного жилья на территории Темрюкского района;  Количество построенных объектов социальной инфраструктуры;  Количество разработанных проектов на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры;  Составление сметной документации;  Получение заключений экспертных организаций.» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  2016-2020 годы |
| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 142148,5 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 14140,4 тыс. рублей;  2017 год – 14836,6 тыс. рублей;  2018 год – 43779,3 тыс. рублей;  2019 год – 34693,3 тыс. рублей;  2020 год – 34698,9 тыс. рублей;  планируется за счет средств местного бюджета – 132148,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 14140,4 тыс. рублей;  2017 год – 14836,6 тыс. рублей;  2018 год – 33779,3 тыс. рублей;  2019 год – 34693,3 тыс. рублей;  2020 год – 34698,9 тыс. рублей;  планируется привлечение средств из краевого бюджета – 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 10000,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет Муниципального образования Темрюкский район |

**Характеристика сферы строительства, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития сферы жилищного строительства и социальной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает необходимость их решения программным методом.

В развитии строительной отрасли на территории Темрюкского района существует ряд проблем, которые требуют решения в рамках реализации программы: так, наблюдаются низкие темпы многоквартирного жилищного строительства, ввиду отсутствия возможности подключения новых объектов к сетям инженерной инфраструктуры, а также отсутствие необходимого количества объектов социальной инфраструктуры на территориях, подлежащих жилищной застройке.

В 2013 году выполнение показателя ежегодного ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования Темрюкский район - 50,273 тысячи кв. м, что составляет 80,51 % от запланированного (68,56 тысяч кв.м).

По итогам восьми месяцев текущего года наблюдается снижение темпов роста показателя ввода жилья в эксплуатацию, так по состоянию на конец августа плановый показатель ввода жилья в эксплуатацию составляет 46,1 тыс. кв. м, однако фактический показатель ввода жилья в эксплуатацию - 37 тыс. кв. м, что составляет 82 % от запланированного показателя.

С целью развития сектора многоквартирного жилищного строительства осуществляются мероприятия по обеспечению социальной инфраструктурой (проектирование и строительство детских садов, школ) территорий, предполагаемой многоквартирной застройки, так на 2016 год запланировано открытие детского дошкольного учреждения на 280 мест в ст-це Старотитаровской.

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

Создание условий для развития жилищного строительства, строительства объектов инженерной, социальной инфраструктуры.

Задача муниципальной программы:

Организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район.

«Целевые показатели

муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | 2014 | Значение показателя | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства» | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество введенного жилья на территории  Темрюкского  района | тыс. кв. м |  |  | 72,61 | 76,98 | 81,36 | 50 | 50 |
| 1.2 | Количество построенных объектов социальной инфраструктуры | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество разработанных проектов на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | шт. |  |  | 1 | 1 | 10 | - | - |
| 1.4 | Составление сметной документации | шт. | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 1.5 | Получение заключений экспертных организаций | шт. | 3 |  | 3 | - | 5 | - | - |
| 1.6 | Количество отремонтированных объектов капитального строительства | шт. | - | - | - | - | 3 | - | - |

Срок реализации муниципальной программы 2016-2020 годы.

**Перечень и краткое описание основных мероприятий**

**муниципальной программы**

«ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»

| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего тыс.руб. | | | | | Непосредственный результат реализации мероприя тия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В разрезе источников финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1 | Создание условий для развития жилищного строительства, строительства объектов инженерной, социальной инфраструктуры. Выполнение муниципального задания | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | 2016 год | 2018,5 | 0,0 | 0,0 | 2018,5 | 0,0 | Достиже ние целевых показателей по годам, освоение средств бюджета 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 2074,7 | 0,0 | 0,0 | 2074,7 | 0,0 |
| 2018 год | 2298,1 | 0,0 | 0,0 | 2298,1 | 0,0 |
| 2019 год | 2298,1 | 0,0 | 0,0 | 2298,1 | 0,0 |
| 2020 год | 2298,1 | 0,0 | 0,0 | 2298,1 | 0,0 |
| Всего | 10987,5 | 0,0 | 0,0 | 10987,5 | 0,0 |
| 1.1.2 | Финансовое  обеспечение деятельности МКУ «ЕСЗ» | 2016 год | 8620 | 0,0 | 0,0 | 8620 | 0,0 | Выполне  ние муници пального задания | МКУ «ЕСЗ» |
| 2017 год | 10359,7 | 0,0 | 0,0 | 10359,7 | 0,0 |
| 2018 год | 12442,2 | 0,0 | 0,0 | 12442,2 | 0,0 |
| 2019 год | 11647,4 | 0,0 | 0,0 | 11647,4 | 0,0 |
| 2020 год | 11653,1 | 0,0 | 0,0 | 11653,1 | 0,0 |
| Всего | 54722,4 | 0,0 | 0,0 | 54722,4 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.3 | Строитель ство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской»  (строительно- монтажные работы внешних сетей водоснаб жения) | 2016 год | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | Строитель но-монтажные работы внешних сетей водоснаб жения | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 |
| 1.1.4 | Строительство объекта  «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской  (выполнение проекта планировки территории) | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполне ние проекта планировки территории | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.5 | Строительство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской  (выполнение проекта межевания территории) | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проекта межевания территории по созданию внешней инженерной инфраструктуры | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Закольцовка водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Берегов | 2016 год | 421,2 | 0,0 | 0,0 | 421,2 | 0,0 | Закольцо вка водопровод ной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 421,2 | 0,0 | 0,0 | 421,2 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.7 | Строительство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотитаровской »  приобретение и установка блочной котельной | 2016 год | 2620,9 | 0,0 | 0,0 | 2620,9 | 0,0 | Приобрете ние и установка блочной котельной | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2620,9 | 0,0 | 0,0 | 2620,9 | 0,0 |
| 1.1.8 | Закольцовка сетей водоснаб жения – Детский сад № 18 | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закольц овка сетей водоснабжения – Детский сад № 18, от ул. Маяковско го до ул. Муравьева | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.9 | Энергетическое обследование методами неразрушающего контроля тепловой защиты здания, разработка энергетического паспорта завершенного строительством объекта | 2016 год | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 0,0 | Энергетическое обследова ние методами неразрушающего контроля тепловой защиты здания, разработка энергетического паспорта | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 0,0 |
| 1.1.10 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка | 2016 год | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 0,0 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекс |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.11 | Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок здания детского сада | 2016 год | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | Выполне  ние испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок здания детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |
| 1.1.12 | Изготовление технического плана для здания детского сада | 2016 год | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | Изготовле ние технического плана для здания детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.13 | Промывка и дезинфекция наружных сетей водоснабжения водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Промывка и дезинфекция наружных сетей водоснабжения водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 |
| 1.1.14 | Подключение (технологичес кое присоединение) здания котельной детского сада | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подключе ние (технологическое присоединение) здания котельной детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 1981,1 | 0,0 | 0,0 | 1981,1 | 0,0 |
| 2018 год | 454,7 | 0,0 | 0,0 | 454,7 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2435,8 | 0,0 | 0,0 | 2435,8 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.15 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 |
| 1.1.16 | Приобретение сантехнических материалов для монтажа системы канализации | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | приобрете ние сантехнических материалов для монтажа системы канализации | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.17 | Выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Темрюк, ул. Юбилейная, 2а» | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геофизических изысканий технико-экономический расчет | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 245,7 | 0,0 |
| 2018 год | 963,2 | 0,0 | 0,0 | 963,2 | 0,0 |
| 2019 год | 20747,8 | 0,0 | 0,0 | 20747,8 | 0,0 |
| 2020 год | 20747,7 | 0,0 | 0,0 | 20747,7 | 0,0 |
| Всего | 42704,4 | 0,0 | 0,0 | 42704,4 | 0,0 |
| 1.1.18 | Строительство спортивного зала в рамках реализации проекта: «Реконструкция МБОУ СОШ № 18, (первый этап): "Спортивный зал" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по реконструкции  спортив ного зала | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление  капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 17015,7 | 0,0 | 10000,0 | 7015,7 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | район, ст. Старотитаровская, ул. Коммунистическая, 83 | Всего | 17015,7 | 0,0 | 10000,0 | 7015,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19. | Разработка проектно-сметной документации, строительство межпоселенческого газопровода высокого давления в обход хут. Коржевского Славянского района | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство газопро вода высокого давления | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 0,0 |
| 1.1.20 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, 5а | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 461,3 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 461,3 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.21 | Обследование нежилого двухэтажного здания, литер А, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Некрасова, д. 3 а, общей площадью 861,8 кв.м | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| 1.1.22 | Обследование нежилого здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Ленина, д. 42 а, общей площадью 176,8 кв.м | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.23 | Текущий ремонт полов муниципального имущества г. Темрюк, ул. Октябрьская, 34, кв. 47 | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составле ние акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 |
| 1.1.24 | Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской, Темрюкского района | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполне ние проектно – изыскательных работ | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 4153,5 | 0,0 | 0,0 | 4153,5 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4153,5 | 0,0 | 0,0 | 4153,5 | 0,0 |
| 1.1.25 | Перепланировка квартир в пос. Сенной, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1,2 | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.26 | Выполнение работ по реконструкции здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Веселовка, ул. Титова, д. 15, - в многоквартирный жилой дом. | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по реконструкции здания амбулатории в многоквартирный жилой дом | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 564,7 | 0,0 | 0,0 | 564,7 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 564,7 | 0,0 | 0,0 | 564,7 | 0,0 |
| 1.1.27 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №8, Темрюкского района | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №8, Темрюкского района | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2551,4 | 0,0 | 0,0 | 2551,4 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2551,4 | 0,0 | 0,0 | 2551,4 | 0,0 |
| 1.1.28 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №26, Темрюкского района | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ №26, Темрюкского района | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2062,3 | 0,0 | 0,0 | 2062,3 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2062,3 | 0,0 | 0,0 | 2062,3 | 0,0 |
|  | ИТОГО:  по программе | 2016 год | 14140,4 | 0,0 | 0,0 | 14140,4 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 14836,6 | 0,0 | 0,0 | 14836,6 | 0,0 |
| 2018 год | 43779,3 | 0,0 | 10000,0 | 33779,3 | 0,0 |
| 2019 год | 34693,3 | 0,0 | 0,0 | 34693,3 | 0,0 |
| 2020 год | 34698,9 | 0,0 | 0,0 | 34698,9 | 0,0 |
| Всего | 142148,5 | 0,0 | 10000,0 | 132148,5 | 0,0 |

»;

# Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий по реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
|  | в разрезе источников финансирования | | | |
| Всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства» | | | | | |
| 2016 год | 14140,4 | 0,0 | 0,0 | 14140,4 | 0,0 |
| 2017 год | 14836,6 | 0,0 | 0,0 | 14836,6 | 0,0 |
| 2018 год | 43779,3 | 0,0 | 10000,0 | 33779,3 | 0,0 |
| 2019 год | 34693,3 | 0,0 | 0,0 | 34693,3 | 0,0 |
| 2020 год | 34698,9 | 0,0 | 0,0 | 34698,9 | 0,0 |
| Всего | 142148,5 | 0,0 | 10000,0 | 132148,5 | 0,0 |

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

«Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 5 июня 2017 года № 1025 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район».

**Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Координатор программы: управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

при подготовке ежеквартального отчета по реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы использует форму отчета 2, 5 Приложения 9 к Порядку разработки муниципальных программ и предоставляется до 10 числа месяца следующего за отчетным.

При подготовке ежегодного отчета о реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы использует формы 1, 2, 5, 6, 7 Приложения 9 к Порядку разработки муниципальных программ и представляется ежегодно до 15 февраля года следующего за отчетным.

**«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования Темрюкский район в сфере реализации муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы). подпрограммы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | |
| Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕСЗ» | | | | | | | |
| Составление сметной документации | шт. | 569 | 569 | 569 | 12442,2 | 11647,4 | 11653,1 |
| Утверждение сметной документации | шт. | 548 | 548 | 548 |
| Строительно-технический контроль | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Подготовка документов для торгов | шт. | 152 | 152 | 152 |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район Е.П. Пронько