Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования Темрюкский район 
от ____________ № _________

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от 11 января 2021 г. № 9

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от ____________ № _________)

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке данного проекта |
| 2 | Подготовка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края технического задания на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края (далее – Проект) | Январь – февраль 2021 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Планирование финансирования на подготовку Проекта | Февраль – сентябрь 2022 года |
| 4 | Размещение муниципального заказа на разработку Проекта и заключение контракта на разработку Проекта | Сентябрь 2022 года |
| 5 | Подготовка Проекта исполнителем | Сентябрь 2022 года – декабрь 2023 года |
| 6 | Проведение в установленном порядке проверки Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведениям Единого государственного реестра недвижимости | Сентябрь 2022 года – декабрь 2023 года |
| 7 | Направление Проекта главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о проведении процедуры публичных слушаний по Проекту | Январь 2024 года |
| 8 | Опубликования постановления и оповещения о проведении публичных слушаний по Проекту | Январь 2024 года |
| 9 | Проведение процедуры публичных слушаний по Проекту | Январь – февраль 2024 года |
| 10 | Корректировка Проекта по результатам публичных слушаний и представление его главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения о направлении Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | Февраль 2024 года |
| 11 | Направление Проекта в Совет муниципального образования Темрюкский район для утверждения | Февраль – март 2024 года |
| 12 | Утверждение Проекта Советом муниципального образования Темрюкский район | Февраль – март 2024 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Опубликование решения Совета муниципального образования Темрюкский район о внесении изменений в правила землепользования и застройки Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края | Февраль – март 2024 года.». |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                       С.И. Лулудов