Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования

Темрюкский муниципальный район Краснодарского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № ЗЗ-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 № 341 «О системе управления государственными программами Краснодарского края» в целях формирования программного бюджета муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Положение о системе управления муниципальными программами муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Установить, что реализация муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, их мониторинг и оценка эффективности реализации начиная с 2027 года осуществляется в соответствии с Положением.

- Установить, что разработка новых муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края со сроком реализации (этапом реализации) начиная с 2027 года в соответствии с Положением осуществляется с соблюдением сроков, предусмотренным пунктом 4 настоящего постановления.

- Структурным подразделениям администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края обеспечить:

не позднее 1 октября 2026 г. – утвердить паспорта муниципальных проектов (запросов на их изменение) в целях формирования проектной части муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края;

не позднее 1 сентября 2026 г. - подготовку проектов муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края со сроком реализации (этапом реализации) начиная с 2027 года в соответствии с Положением и направление их на согласование в заинтересованные структурные подразделения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в установленном порядке;

не позднее 31 октября 2026 г. - принятие постановлений администрации  муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края об утверждении муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в соответствии с настоящим постановлением.

- Управлению экономики администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (Пожарская Е.А.):

обеспечить в пределах установленной компетенции взаимодействие со структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края по вопросам подготовки в установленные сроки проектов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления;

не позднее 25 августа 2026 г. обеспечить рассмотрение и согласование проектов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления;

не позднее 5 октября  2026 г. организовать обеспечение общего доступа к актуальным редакциям муниципальных проектов на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечить в пределах установленной компетенции взаимодействие со структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края по вопросам подготовки в установленные сроки проектов постановлений администрации  муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего постановления;

обеспечить представление в 2027 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края за 2026 год в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края».

- Структурным подразделениям администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, определенным в качестве координаторов муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, в 2027 году обеспечить представление годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края за 2026 год в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края».

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края»;

- постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 марта 2022 года № 435 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края»;

- постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 октября 2025 года № 1505 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 г. № 979 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края».

- Отделу информатизации, технической защиты информации и взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края официально опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» temryuk.ru.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края Л.В. Криворучко.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.

Глава муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                            Ф.В. Бабенков

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования

Темрюкский муниципальный район Краснодарского края

от ___________________  №_____________

«Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края»

Проект подготовлен и внесен:

Управлением экономики

Начальник управления,

начальник отдела проектного

управления и программ –

проектного офиса 							         Е.А. Пожарская

Проект согласован:

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                        Л.В. Криворучко

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                 Л.Е. Черная

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                А.С. Харчев

Первый заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                             Д.С. Каратеев

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                             А.Н. Пехотин

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                              О.В. Дяденко

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                             Р.А. Колпаков

Начальник финансового управления                                                       Р.Б. Волков

Начальник правового управления                                                     О.В. Пастернак

Начальник управления

делопроизводства                                                                                    Л.В. Стадник