Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский район

от ________ № ____________

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, при установлении публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, в

целях реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ РД-5 от ПС 110/10 кВ Радуга до опоры 1/27 с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, пер. Ильича, кадастровый номер з/у 23:30:0902000:11197, заявитель ИП Чистофат А.Е., согласно ТУ № 06-02/2852-24-вд (договор от 12.12.2024 № 20901-24-00957090-1), максимальная присоединяемая мощность 150 кВт)», его неотъемлемых технологических частей, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 1 октября 2025 г. – 28 февраля 2026 г. |
| 2 | Эксплуатация и периодическое обслуживание | 1 марта 2026 г. – 2074 г. |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                           О.В. Пастернак