Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский район

от _____________№_____________

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

Темрюкский район

от 1 апреля 2022 г. № 458

(в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район  от_____________№____________ )

ПОРЯДОК

подготовки предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Порядок подготовки предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - Порядок, Закон № 44-ФЗ).

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка предложений по изменению существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляется после согласования таких изменений с муниципальным казенным учреждением «Единая служба заказчика» муниципального образования Темрюкский район.

4. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее - контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2026 г.;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) наличие решения, принятого в форме распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края;

4) соблюдение положений частей 1.3 -1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Изменение существенных условий контракта по решению, принятому в форме распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, осуществляется муниципальным заказчиком муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края (далее - заказчик) в следующем порядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предлагает изменить цены товаров (работ, услуг), заказчик проверяет указанные цены, используя различные общедоступные источники ценовой информации;

3) заказчик направляет в администрацию муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края письменное обращение о согласовании необходимости изменения существенных условий контракта (далее - обращение) с информации, подтверждающей обоснованность таких изменений, с проектом дополнительного соглашения, и с проектом распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края с листом согласования структурных подразделений администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края;

4) в срок не более трех рабочих дней структурные подразделения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края рассматривают поступившее обращение. По результатам рассмотрения, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта, проект распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, а также обращение и прилагаемые к нему информация и документы направляются в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края на согласование главе муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края.

6. Изменение существенных условий контрактов осуществляется после вступления в силу соответствующего распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного заказчиком.

7. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края							Л.В. Криворичко