Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края

от _______________ № ________

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, при установлении публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях строительства, строительства, эксплуатации объекта газоснабжения «Газопровод-ввод высокого давления De 315 мм от точки врезки до границ земельного участка с кадастровым номером 23:30:0601000:5752, расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Волна»

| № | Наименование комплекса (вида) работ | Сроки исполнения комплекса (вида) работ (с 01.05.2026 по 01.11.2026 включительно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2026 г. по 10.07.2026 г. | с 11.07.2026 г. по 20.02.2027 г. | с 21.02.2027 г. по 01.03.2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы строительства | X | X |  |
| 2 | Прокладка трубопровода методом ГНБ |  | X |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Прокладка газопровода воздушным способом |  | X |  |
| 4 | Засыпка и благоустройство территории |  | X |  |
| 5 | Период, в течение которого использование земельного участка будет существенно затруднено | X | X | X |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                   А.С. Харчев