|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский район от _________ № ______ «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 24.12.2015 № 922 (в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от _________ № ______) |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» |  |
| Координатор муниципальной программы | Управление инвестиционного развития, промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координатор подпрограмм | Управление инвестиционного развития, промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Участники муниципальной программы | Управление инвестиционного развития, промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, общеобразовательные учреждения Темрюкского района; организации всех форм собственности, задействованные в осуществлении пассажирских перевозок |
| Подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район; мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район; комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район; отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы; перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район; подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район |
| Цели муниципальной программы | Создание устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | Предупреждение неадекватного поведения участников дорожного движения в возрасте до 16 лет и повышение уровня образованности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; развитие дорожного хозяйства; повышение уровня охвата пассажирскими перевозками населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район за счет открытия новых маршрутов регулярного сообщения; приобретение подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения; организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Темрюкский район; обеспечение потребностей района в размещении рекламы; обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных средствами обучения безопасности дорожного движения; количество учреждений, обеспеченных светоотражающими приспособлениями дошкольников и учащихся младших классов; количество проведенных районных массовых мероприятий с детьми; количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество приобретенных автобусов; объем охвата населенных пунктов муниципальными маршрутами; ввод жилья на территории Темрюкского района; ввод объектов социальной инфраструктуры; количество выполненных топографических съемок; количество выполненных демонтажей рекламных конструкций; количество разработанных Схем размещения рекламных конструкций; количество проведенных аукционов; проекты планировок территорий, совмещенные с проектами межевания; внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований составляет – 63272,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 56747,9 тысяч рублей; 2016 год – 2195,0 тысяч рублей; 2017 год – 2165,0 тысяч рублей; 2018 год – 2165,0 тысяч рублей. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район – 5980,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1589,0 тысяч рублей; 2016 год – 828,8 тысяч рублей; 2017 год – 1781,4 тысяч рублей; 2018 год – 1781,4 тысяч рублей. Подпрограмма «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» - 2480,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 347,5 тысяч рублей; 2016 год – 1366,2 тысяч рублей; 2017 год – 383,6 тысяч рублей; 2018 год – 383,6 тысяч рублей. Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район», общий объем финансирования подпрограммы составляет: 42000,0 тысячи рублей, в том числе по годам: за счет средств краевого бюджета 26000,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2015 год – 26000,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета района 2100,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2100,0 тысяч рублей; внебюджетные источники 13900,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 13900,0 тысяч рублей. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» за счет бюджета муниципального образования Темрюкский район – 9173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 9173,1тыс. рублей. Подпрограмма «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район», общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 137,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 137,9 тыс. рублей. Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район», общий объем финансирования подпрограммы составляет 3500,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств Краснодарского края 3150,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 350,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 350,4 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования Темрюкский район и Совет муниципального образования Темрюкский район |

Характеристика сферы дорожного хозяйства, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема безопасности детей на дороге волнует все мировое сообщество. Дети как участники дорожного движения относительно чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), чем взрослые. 
      Согласно данным всемирной Организации Здравоохранения основной причиной гибели детей и молодежи в возрасте от 5-9 лет и 15-19 лет являются несчастные случаи, связанные с их попаданием в дорожно-транспортные происшествия. На дорогах России  в авариях ежегодно погибает около 1000 детей и более 10000 получают травмы. Число дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, растет с каждым годом.

Темрюкский район не является исключением, так как за истекший период 2014 года с участием детей зарегистрировано 16 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 15 детей и подростков получили телесные повреждения.

Наиболее частой причиной детского дорожно-транспортного травматизма является  их игровая или иная увлеченность. Концентрация внимания на увлекающих моментах игры создает условия, когда дети выскакивают на проезжую часть, переходят улицу по запрещающему сигналу светофора, либо там где его нет вообще.

В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к рыночной экономике резко сократились объемы государственных капитальных вложений в реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог. Не проводился не только капитальный ремонт автомобильных дорог, но и работы по текущему содержанию не проводились в необходимых объемах. В настоящее время 80% автомобильных дорог с твердым покрытием не соответствуют техническим параметрам и уровню инженерного оснащения.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины и трещины.

На основании вышеизложенного возникает необходимость разработки и реализации мероприятий подпрограммы, которые позволят обеспечить устойчивое  социально-экономическое развития муниципального образования Темрюкский район в сфере дорожного хозяйства.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является создание устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения.

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:

предупреждение неадекватного поведения участников дорожного движения;

повышение уровня образованности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

развитие дорожного хозяйства.

| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных средствами обучения безопасности дорожного движения | ед |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.2 | Количество учреждений, обеспеченных светоотражающими приспособлениями дошкольников и учащихся младших классов | ед |  | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| 1.1.3 | Количество проведение районных массовых предприятий | ед |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км |  | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.5 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | ед |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0,414 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 4,8 | 10,62 | 16,4 | 16,4 |
| 1.3 | Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество приобретенных автобусов | %шт |  | 20 | - | - | - |
| 1.3.2 | Объем охвата населенных пунктов муниципальными маршрутами | еед |  | 20 | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ввод жилья на территории Темрюкского района | Етыс. кв.м. |  | 69,11 | - | - | - |
| 1.4.2 | Построено объектов социальной инфраструктуры | шшт |  | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Подпрограмма «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество выполненных топографических съемок | Шкв.м. |  | 155000 | - | - | - |
| 1.5.2 | Количество выполненных демонтажных рекламных конструкций | шшт |  | 20 | - | - | - |
| 1.5.3 | Количество разработанных Схем размещения рекламных конструкций | шшт |  | 2 | - | - | - |
| 1.5.4 | Количество проведенных аукционов | шшт |  | 2 | - | - | - |
| 1.6 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проекты планировок территорий, совмещенные с проектами межевания | шшт |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.2 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район | шшт |  | 1 |  |  |  |

Перечень и краткое описание подпрограмм и основных

мероприятий программы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район» направлена на проведение мероприятий по повышению грамотности детей как участников дорожного движения.

Подпрограмма «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» направлена на повышение доступности качественных услуг транспортного комплекса муниципального образования Темрюкский район.

Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район» направлена на повышение стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район.

Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» - организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Темрюкский район.

Подпрограмма «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район» - обеспечение потребностей района в размещении рекламы.

Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» - обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» финансируется за счет средств местного бюджета с привлечением краевых средств и внебюджетных источников, в том числе по годам реализации:

(тыс. руб.)

|  | бюджет | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» | ИТОГО | 56747,9 | 2195,0 | 2165,0 | 2165,0 | 63272,9 |
|  | местный б-т | 13697,9 | 2195,0 | 2165,0 | 2165,0 | 20222,9 |
|  | краевой б-т | 29150,0 | - | - | - | 29150,0 |
|  | внебюдж. источники | 13900,0 | - | - | - | 13900,0 |
| Подпрограмма: «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Темрюкский район» | местный б-т | 1589,0 | 828,8 | 1781,4 | 1781,4 | 5980,6 |
| Подпрограмма «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» | местный б-т | 347,5 | 1366,2 | 383,6 | 383,6 | 2480,9 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Темрюкский район» | ИТОГО | 42000,0 | - | - | - | 42000,0 |
|  | местный б-т | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 |
|  | краевой б-т | 26000,0 | - | - | - | 26000,0 |
|  | внебюдж. источники | 13900,0 | - | - | - | 13900,0 |
| Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | местный б-т | 9173,1 | - | - | - | 9173,1 |
| Подпрограмма «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Темрюкский район | местный б-т | 137,9 | - | - | - | 137,9 |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Темрюкский район» | ИТОГО | 3500,4 | - | - | - | 3500,4 |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года        № 785 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район».

Механизм реализации муниципальной программы

Координацию работ по выполнению Программы осуществляет управление инвестиционного развития, промышленности транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.

Мероприятия Программы реализуются координаторами подпрограмм.

Реализация Программы осуществляется посредством финансирования из местного бюджета.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее;

мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным Порядком.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                     А.В. Рытов